# Planejamento
Planejamento das Comunicações (Técnica 5W2H)
O quê (What)?	A comunicação do projeto do Sistema Hoteleiro para o Hotel Green Garden entre as partes interessadas de forma eficaz e transparente.
Por que (Why)?	Para garantir o alinhamento contínuo entre a equipe o cliente e as outras partes interessadas; mitigar os riscos de falha por comunicação ; aumentar a transparência ; e gerenciar proativamente as expectativas de todos os envolvidos.
Quem (Who)?	O Gerente de projeto é o principal responsável por esse plano
Onde (Where)?	E-mails, Github e Microsoft Teams serão utilizados como canais de comunicação
Quando (When)?	Desde a fase de iniciação até a entrega do projeto.
Como (How)?	Através execução do planejamento, gerenciamento e monitoramento das comunicações
Quanto Custa (How Much)?	15% do tempo do gerente do projeto para atividades de comunicação, mais o custo de licenciamento de ferramentas e softwares adicionais.

## Identificação e Análise das Partes Interessadas
## Stakeholders
- Internos
  - Equipe de Projeto
  - Gestores da empresa contratante
  - Investidores
- Externos
  - Clientes
## Matriz Poder x Interesse
Análise das Partes Interessadas
	Baixo Poder	Alto Poder
Baixo Interesse
Alto Interesse	Equipe de projeto; Gestores	Investidores; Clientes

- Alto Poder, Alto Interesse (Gerenciar de Perto): Estes são os stakeholders mais importantes. Devem ser totalmente engajados e os esforços devem ser direcionados para mantê-los satisfeitos.
- Alto Poder, Baixo Interesse (Manter Satisfeito): Devem ser mantidos satisfeitos, mas não sobrecarregados com informações excessivas.
- Baixo Poder, Alto Interesse (Manter Informado): Devem ser adequadamente informados, pois podem ser úteis para detalhar o projeto e podem atuar como apoiadores.
- Baixo Poder, Baixo Interesse (Monitorar): Monitorar com esforço mínimo, sem sobrecarregá-los com comunicação excessiva.
Comunicações com os Stakeholders (Técnica 5W2H)
O quê (What)?	Comunicar as partes interessadas
Por que (Why)?	Para garantir a tácita aceitação de todas as partes e manter transparente o desenvolvimento do projeto
Quem (Who)?	O gerente do projeto ficará responsável pela comunicação entre a equipe as outras partes internas; Os líderes de equipe ficarão responsáveis pela comunicação dentro do projeto
Onde (Where)?	E-mails internos, reuniões no Microsoft Teams e nos quadros de projeto do GitHub
Quando (When)?	Desde a fase de iniciação até a fase de encerramento
Como (How)?	Através de reuniões diárias e semanais para a equipe de projeto segundo o modelo da metodologia ágil SCRUM; E-mails para comunicação direta e mensagens informativas acerca do andamento atual do projeto entre as grupos de partes interessadas; Cartões no GitHub informando o Backlog do cronograma de desenvolvimento; Relatórios semanais de progresso; Documentação técnica; Alerta de risco crítico em caso de riscos alto impacto que necessitam de ação urgente
Quanto Custa (How Much)?	15% do tempo de gerente de projeto e aproximadamente 10% do tempo da equipe de projeto, mais as licenças de softwares utilizados na comunicação.

# Matriz de Planejamento de Comunicação
A matriz de comunicação desenvolvido através da técnica de 5w2h fornece uma tabela lógica que auxilia a organizar os meios de comunicação, as perguntas “what” e “why” são as mais importantes nessa matriz pois ajudam a limitar a comunicação ao que é estritamente necessário eliminando ruídos como fluxos incessantes de informação que dificultam a concentração na informação.
Matriz de Planejamento de Comunicações
O quê (What)?	Por que (Why)?	Quem (Who)?	Onde (Where)?	Quando (When)?	Como (How)?	Quanto Custa (How Much)?
Reunião Diária (Daily Scrum)
Relatório Semanal
Retrospectiva Sprint
Documentação técnica
Alerta de risco crítico