FASE DE INICIAÇÃO
Termo de Abertura para o Projeto (TAP) – Project Charter
Termo de Abertura do Projeto
Nome do Projeto:	Sistema para o Hotel Green Garden
Autor	Luis Felipe M. dos Santos			10/09/2025

Justificativa
O gerenciamento atual é manual o que pode gerar lentidão no atendimento, além de dificultar a auditoria de processos. Os clientes realizam as reservas através de contato por telefone, e-mail ou presencialmente, a falta de um sistema de reserva automática pode diminuir a taxa de conversão de clientes. A falta de um sistema de informações que integra as áreas da empresa desacelera o andamento de solicitações entre áreas distintas, o que pode afetar a produtividade, além de provocar uma má experiência ao cliente direta e/ou indiretamente. A abordagem manual atual pode estar impactando negativamente a capacidade da empresa de oferecer serviços de qualidade aos seus clientes, pois limita a produtividade dos seus funcionários e não implementa técnicas modernas para garantir e assegurar a qualidade da experiência do cliente.

Objetivo
Aumentar em 15% a taxa de ocupação do hotel, alcançando uma média de 85% de ocupação até o final do segundo semestre de 2026. Aumentar a pontuação de satisfação do cliente em 10% nas plataformas de avaliação online (como Booking.com e TripAdvisor), atingindo uma nota média de 9,0 até o final de 2026.Implementar um novo sistema de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) e lançar um programa de fidelidade até o primeiro semestre de 2026, com o objetivo de aumentar a taxa de retorno de clientes em 20% até o final de 2026. Aumentar o faturamento da rede hoteleira em 25% até o final de 2026, por meio da otimização de preços e da oferta de pacotes promocionais exclusivos, gerando um aumento de receita total de pelo menos R$ 1 milhão. Apresentar três opções de pacotes de investimento (Básico, Premium e Deluxe), detalhando os custos e os retornos esperados para cada um, até o final de novembro de 2025.Criar uma página de contato no site do hotel, destacada no menu principal e no rodapé, com um formulário de contato, um número de telefone e um endereço de e-mail, e ter essa página no ar até o final de outubro de 2025.Criar uma página de contato no site do hotel, destacada no menu principal e no rodapé, com um formulário de contato, um número de telefone e um endereço de e-mail, e ter essa página no ar até o final de outubro de 2025.

Requisitos

Cronogramas de Marcos
Marcos	Mensal
	1	2	3	4
Aprovação do termo de abertura
Aprovação do Layout e Design
Desenvolvimento e Testes
Lançamento em Produção
Encerramento e entrega do Projeto

Orçamento
Orçamento Preliminar:	R$ 108.000,00

Partes Interessadas
Internas / Gestores, Colaboradores e Funcionários / Executivos / Membros da equipe de projeto / Proprietários e acionistas / Externas / Fornecedores e Parceiros comerciais / Investidores / Órgãos reguladores / Mídia / Clientes / Concorrentes

Premissas
A equipe de colaboradores que farão uso possuem conhecimento básico em computadores. A empresa possui infraestrutura tecnológica para hospedar o sistema e/ou estará disposta a pagar pela implementação em Nuvem.

Restrições

Riscos
Complexidade de usabilidade do sistema. Custo elevado de infraestrutura. Rejeição por parte dos colaboradores.

Aprovação
Papel	Nome			Assinatura
Gerente de Projeto	Luis Felipe Macedo dos Santos			Luis Felipe
Patrocinador