Template do Termo de Abertura do Projeto
FASE DE INICIAÇÃO
Termo de Abertura para o Projeto (TAP) – Project Charter

Neste documento, alguns tópicos precisam ser abordados e descritos com relação a execução do projeto. Veja alguns destes abaixo:
Justificativa: é o motivo pelo qual este projeto deve ser realizado. Faz uma análise da situação atual e descreve o porquê que deve ser mudado;

Objetivos: o que será atingido com a realização do projeto. Tem um caráter mais técnico e limitado com relação a justificativa. Ao se escrever um objetivo é necessário que ele seja SMART (eSpecifico, Mensurável,  Atingível, Relevante e Temporizável);

Requisitos: são as necessidades e desejos do cliente, dos usuários ou ainda do negócio;

- Cronograma de marcos: apresenta as principais passagens do projeto;
  - Marcos: são momentos importantes do projeto, como por exemplo, um entrega importante. Também podem ser chamadas de Milestones, Checkpoint ou Gateways;

Orçamento preliminar: este é o orçamento prévio do projeto. Deve-se considerar a incerteza associada ao momento;

Partes interessadas: aqui, as partes interessadas são listadas e uma análise de poder e interesse deve ser feita;

Premissas: são aqueles elementos que são dados como certos para que o plano possa ser desenvolvido. Todas as premissas são vinculadas a um risco;

Restrições: imposição de uma condição para que algo seja aceito ou realizado. Muitas vezes ligadas a orçamento e prazo;

Riscos: eventos futuros e incertos que podem afetar os objetivos do projeto. Neste ponto são listados sem muito detalhamento.

Além dos tópicos, esse documento necessita de uma aprovação formal, com os envolvidos claramente identificados.

Danillo, com base nas informações fornecidas, desenvolve o termo de abertura do projeto.

Termo de Abertura do Projeto
Nome do Projeto:	Sistema para o Hotel Green Garden
Autor	Luis Felipe M. dos Santos					Data:		10/09/2025

Justificativa
O gerenciamento atual é manual o que pode gerar lentidão no atendimento, além de dificultar a auditoria de processos. Os clientes realizam as reservas através de contato por telefone, e-mail ou presencialmente, a falta de um sistema de reserva automática pode diminuir a taxa de conversão de clientes. A falta de um sistema de informações que integra as áreas da empresa desacelera o andamento de solicitações entre áreas distintas, o que pode afetar a produtividade, além de provocar uma má experiência ao cliente direta e/ou indiretamente. A abordagem manual atual pode estar impactando negativamente a capacidade da empresa de oferecer serviços de qualidade aos seus clientes, pois limita a produtividade dos seus funcionários e não implementa técnicas modernas para garantir e assegurar a qualidade da experiência do cliente.

Objetivo
Um sistema integrado de gerenciamento de estadias, capaz de atender todos os clientes através de reservas online e métodos tradicionais. Assim como atendimento por tais meios. O sistema deve integrar diversas áreas garantindo que os diferentes setores trabalhem em conjunto para garantir excelência nas estadias desde o controle da reserva e acompanhamento das estadias até os serviços de quarto, e demais facilities. O sistema também deverá emitir relatórios e consultas à fim de consolidar aprimorar a gestão das acomodações.

Requisitos

Cronogramas de Marcos
Marcos	Período	Mensal
	1	2		3	4	5		6		7	8

Orçamento
Orçamento Preliminar:

Partes Interessadas

Premissas

Restrições

Riscos

Aprovação
Papel	Nome					Assinatura
Gerente de Projeto
Patrocinador