Estrutura Analítica do Projeto (EAP) - Sistema de Gestão Hoteleira

1.0 Gerenciamento do Projeto
- 1.1 Planejamento e Iniciação do Projeto
- 1.2 Definição do Cronograma e Marcos (Milestones)
- 1.3 Gerenciamento de Riscos e Custos
- 1.4 Comunicação e Relatórios de Status
- 1.5 Encerramento do Projeto
2.0 Análise e Design do Sistema
- 2.1 Refinamento dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais
- 2.2 Design da Arquitetura do Sistema
- 2.3 Design da Interface do Usuário (UI) e Experiência do Usuário (UX)
  - 2.3.1 Criação de Wireframes e Protótipos das Telas
2.4 Design do Banco de Dados (PostgreSQL ou MySQL)
  - 2.4.1 Modelagem de Dados (Entidades: Hóspedes, Funcionários, Acomodações, Reservas, Consumos, Faturas, etc.)
  - 2.4.2 Definição de Esquemas e Relacionamentos
3.0 Desenvolvimento do Sistema
3.1 Módulo de Cadastros (Core)
  - 3.1.1 Gerenciamento de Hóspedes (Inclusão, Alteração, Remoção)
  - 3.1.2 Gerenciamento de Itens de Consumo (Inclusão, Alteração, Remoção, Categorização)
  - 3.1.3 Gerenciamento de Funcionários (Inclusão, Alteração, Remoção)
  - 3.1.4 Gerenciamento de Tipos de Acomodação (Inclusão, Alteração, Remoção)
  - 3.1.5 Gerenciamento de Acomodações Individuais (Inclusão, Alteração, Remoção)
3.2 Módulo Operacional e de Reservas
  - 3.2.1 Processamento de Reservas
    - 3.2.1.1 Criação e Alteração de Reservas
    - 3.2.1.2 Verificação de Disponibilidade em Tempo Real
    - 3.2.1.3 Lógica de Multa por Cancelamento (< 12h)
  - 3.2.2 Processamento de Check-in (Entrada do Hóspede)
    - 3.2.2.1 Integração com Reservas Existentes
    - 3.2.2.2 Lançamento de Entrada sem Reserva
  - 3.2.3 Lançamento de Consumos do Hóspede
    - 3.2.3.1 Interface para Lançamento (Frigobar, Restaurante, Lavanderia)
    - 3.2.3.2 Associação do Consumo à Acomodação
  - 3.2.4 Processamento de Check-out (Saída do Hóspede)
    - 3.2.4.1 Cálculo Automático de Diárias e Consumos
    - 3.2.4.2 Aplicação de Descontos e Taxas (Telefonemas)
    - 3.2.4.3 Geração do Extrato Final para Pagamento
3.3 Módulo Financeiro
  - 3.3.1 Processamento de Pagamentos
    - 3.3.1.1 Implementação de Opção à Vista (Dinheiro, Cheque, Cartão)
    - 3.3.1.2 Implementação de Opção Faturado (30 dias)
  - 3.3.2 Gerenciamento de Faturas
    - 3.3.2.1 Geração de Faturas
    - 3.3.2.2 Quitação de Faturas (com Juros e Multa, se aplicável)
3.4 Módulo de Relatórios e Consultas
  - 3.4.1 Geração de Listagens Operacionais
    - 3.4.1.1 Listagem de Hóspedes Atuais
    - 3.4.1.2 Listagem de Reservas para a Data Atual
  - 3.4.2 Geração de Comprovantes e Faturas
    - 3.4.2.1 Impressão de Comprovante de Saída
    - 3.4.2.2 Impressão de Faturas Diárias para Envio
  - 3.4.3 Geração de Relatórios Gerenciais
    - 3.4.3.1 Relatório de Faturamento por Período
    - 3.4.3.2 Relatório de Faturas em Atraso
  - 3.4.4 Consulta de Ocupação Online
    - 3.4.4.1 Tela de Consulta de Disponibilidade por Período
3.5 Portal do Hóspede (Online)
  - 3.5.1 Sistema de Cadastro e Autenticação de Hóspedes (Login/Senha)
  - 3.5.2 Funcionalidade de Reserva Online
  - 3.5.3 Consulta e Impressão de Histórico de Estadias
3.6 Implementação de Requisitos Não Funcionais
  - 3.6.1 Sistema de Autenticação e Controle de Acesso por Nível (Administrador, Funcionário)
  - 3.6.2 Desenvolvimento dos Mecanismos de Backup e Recuperação
  - 3.6.3 Otimização de Performance de Consultas e Relatórios
  - 3.6.4 Configuração de Compatibilidade (Windows 11+, Intel 16GHz+, PostgreSQL/MySQL)
4.0 Testes e Garantia de Qualidade (QA)
- 4.1 Elaboração do Plano de Testes
- 4.2 Testes Unitários de cada funcionalidade
- 4.3 Testes de Integração entre Módulos
- 4.4 Testes de Sistema (verificação de todos os requisitos)
- 4.5 Testes de Usabilidade (validação da interface intuitiva)
- 4.6 Testes de Performance (validação dos tempos de resposta < 5s e < 20s)
- 4.7 Testes de Segurança (validação dos níveis de acesso)
- 4.8 Testes de Recuperação de Falhas (Backup/Restore)
5.0 Implantação e Treinamento
- 5.1 Preparação do Ambiente de Produção (Servidores, Banco de Dados)
- 5.2 Instalação e Configuração do Sistema
- 5.3 Migração de Dados (se houver sistema legado)
- 5.4 Elaboração da Documentação
  - 5.4.1 Manual do Usuário (Funcionários do Hotel)
  - 5.4.2 Documentação Técnica
5.5 Treinamento dos Usuários
  - 5.5.1 Treinamento para Administradores
  - 5.5.2 Treinamento para Funcionários
6.0 Manutenção e Suporte
- 6.1 Período de Operação Assistida Pós-Implantação
- 6.2 Plano de Suporte Contínuo
- 6.3 Gerenciamento de Correções (Bugs) e Melhorias